|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **DESCRIPCION** |
| 22-01-2025 | Modelado conceptual | ambos | realización de bocetos del modelado |
| 23-01-2025 | Modelado físico | Alisson Viracocha | creación de modelado en MySQL |
| 24-01-2025 | Modelado lógico | Luis Oña | realización del modelo en MySQL |
| 26-01-2025 | Ingreso de datos | Alisson Viracocha | introducción de datos a la base de datos |
| 27-01-2025 | Desarrollo del diccionario | Luis Oña | creación del diccionario de la base de datos |
| 27-01-2025 | Definición de restricciones | Luis Oña | ingresar claves primarias,foraneas, relacion entre tablas |
| 27-01-2025 | Seguridad, Auditoría y Control de Acceso | Alisson Viracocha | creación de usuarios y restricciones de acceso |
| 28-01-2025 | Auditoría y eventos de base de datos. | Alisson Viracocha | Activación de los logs de acceso y auditoría |
| 29-01-2025 | Respaldos y Recuperación de Datos | Luis Oña | Realización de los respaldos de la base de datos |
| 30-01-2025 | Optimización y Rendimiento de Consultas | Luis Oña | implementación de indices y herrramientas de consultas |
| 30-01-2025 | Procedimientos Almacenados, Vistas y Triggers | Alisson Viracocha | Realización de consultas y cambios en la base de datos |
| 31-01-2025 | Monitoreo y Optimización de Recursos | Alisson Viracocha | Utilización de diferentes herramientas |
| 01-02-2025 | Git y Control de Versiones | Luis Oña | Ingresar toda la documentación al repositorio |
| 02-02-2025 | Revisión de la documentación | ambos | verificar base de datos y presentables |
| 03-02-2025 | Presentación | Luis Oña | Realización de la presentación |
| 04-02-2025 | Investigación | ambos | Realización de consultas |
| 04-02-2025 | Ultima revisión de documentación | ambos | verificar que todo estece bien para su entrega |

**PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO(AEROLINEAS)**